# Projektauftrag: Pinboard

| Projekttitel: | Pinboard |  |
| --- | --- | --- |
| Projektnummer: |  |  |
| Projektart: | Webapplikation |  |
| Projektleiter/in: | Lorenzo Hug |  |
| Projektauftraggeber/in: | Jürg Widmer |  |
| Projektkunde(n): | Jürg Widmer |  |
| Projektdauer: | Geplanter Beginn: 28.11.2025 Geplantes Ende: 19.12.2025 |  |
| Ausgangssituation / Problembeschreibung: |  |  |
| Projektgesamtziel: | Ein funktionsfähiger Mini-Pinterest-Klon mit Masonry-Grid und Favoriten. |  |
| Projektteilziele und -ergebnisse: | Teilziele:; Ergebnisse:. Next.js-Projektsetup + Masonry-Grid; Lauffähiges Grundgerüst mit responsivem Pinterest-Layout. Pin-Erstellung mit Bild-Upload; Nutzer kann Bilder hochladen, Pins erscheinen sofort. Favoriten, Suche, Dark Mode & Detail-Modal. Deployment + Dokumentation; Live auf Vercel unter pins.vercel.app + README mit Screenshots. |
| Meilensteine: | Meilensteine:; Datum:. Next.js lauffähig; 28.11.2025. Features implementiert; 04.12.2025. Feinschliff; 10.12.2025. Dokumentation fertig; 16.12.2025. |
| Projektorganisation: | - Lorenzo Hug |  |
| Projektressourcen: | Ressourcen:; Menge:. Next.js 16. React. Tailwind CSS. |
| Projektbudget |  |  |
| Wirtschaftlicher oder sonstige Nutzen | Next.js-Praxis |  |
| Projektrisiken und -unsicherheiten |  |  |
| Sonstige relevante Informationen |  |  |
| Projektentscheidung | Freigabe: Freigabe am: |  |
| Unterschrift / Abnahme | Auftraggeber: _________________________ | Auftragnehmer: _________________________ |