Hinweise zur Problemstellung

Haben Sie erkannt, was eigentlich das Projekt ist? Und wer ist der Auftraggeber? Haben Sie sich – z.B. beim Kursleiter, Auftraggeber – mehr Informationen besorgt oder Unklarheiten besprochen? Haben Sie die Ziele für ein mögliches Projekt erkannt?

Folgendes sollten Sie sich für die Zukunft merken:

- Unklarheiten sollten Sie postwendend besprechen. Der Auftraggeber ist Ihnen dankbar, und das Projektteam später auch. Fragen Sie lieber einmal zu viel nach als einmal zu wenig.

- In jedem Projekt gibt es mehrere Interessenträger, die unterschiedliche Ziele haben. Sie müssen herausfinden, welches die wichtigen Ziele sind und welche in ein anderes Projekt gehören.

- Der Auftraggeber ist Ihre wichtigste Ansprechperson, wenn es um Entscheide geht. Sie sollen und dürfen sich auch mit den anderen Interessensträger auseinandersetzen und dessen Ziele berücksichtigen, aber die Ziele müssen in jedem Fall vom Auftraggeber gutgeheissen werden.

- In keinem Projekt werden Sie die Ziele aller erreichen können.  Als Projektleiter haben Sie die Aufgabe, die Erwartungen in eine realisierbare Dimension zu finden.

- Die finanziellen Ziele sind in der Regel die wichtigsten, weil sie für das Unternehmen einen unmittelbaren und fühlbaren Nutzen darstellen.

Lösungsvorschlag

Für diese Aufgabe gibt es nicht nur eine richtige Lösung. Wichtig ist, dass Sie alle wesentlichen Punkte eines Projektauftrages erfassen und dokumentieren.

In der Realität ist es ausserdem ist wichtig, dass Sie sich für das „richtige“ Projekt entscheiden und dem Auftraggeber Ihre Sicht der Dinge erläutern und „verkaufen“.

Bei Kuhl Records nennt nur der Geschäftsführer wirkliche Ziele: Kosteneinsparung und Kundennähe.  Alle anderen Nennungen sind eher Lösungen für individuelle Probleme. Behalten Sie das im Auge – seien Sie bei der Projektdefinition restriktiv und konzentrieren Sie sich auf das Anliegen des Geschäftsführers. Sie können oder sollten Ihren Lösungsvorschlag oder / und Ihren Systementwurf so auslegen, dass man – zu einem späteren Zeitpunkt, in einem anderen Projekt – das neue System um weitere Funktionen, die sich jetzt schon abzeichnen (Online-Buchen der Künstler zum Beispiel) erweitern kann.

Lesen Sie den Projektauftrag auf der nächsten Seite in diesem Sinne.

#### Projektauftrag

KuhlRecords AG Plattenverkauf online

#### Ausgangsituation

Kuhl Records AG ist ein kleines Label mit 50 DJs, das wegen langsamer und unrentabler CD-Produktion auf kostenpflichtige Downloads umstellen will. Neben Musik verkauft es auch Künstlervermittlung und Events, die bisher chaotisch über E-Mails und Zettel organisiert werden. Geschäftsführer Tom Sandmeier will Kosten sparen und Kundennähe erhöhen, Marketingchef Chris Mayer fordert Online-Demos und Web-Analyse, während Administrator Andreas Schmied Online-Buchungen einführen möchte, um die Zettelwirtschaft zu beenden.

#### Ziele des Projektes

- Umstellung auf kostenpflichtige Downloads

- Kosteneinsparung

- Näher bei den Kunden sein

- Online-Demos anbieten

- Surfverhalten analysieren

- Online-Buchung der Künstler

- Zettelwirtschaft und doppelte Einträge vermeiden

#### Lösungsansatz, Systementwurf

Wir entwickeln ein Online-Portal, in dem Kunden Musik kostenpflichtig herunterladen können. Dieses wird mit einem zentralen MySQL-Datenbanksystem betrieben und über eine moderne Weboberfläche (HTML5, CSS, JS, Nuxt) dargestellt. Die Logik wird in PHP erstellt und mit JS erweitert, wodurch auch Schnittstellen für Features (z. B. Online-Buchungen) möglich sind.

#### Projektabgrenzung

- Zeitangabe

- Budget

- Ressourcen

#### Projektorganisation

- Kunde (Tom Sandmeier):			Vorgabe der Ziele, Abnahme

- Product Owner (Louis Schulle):		Koordination, Priorisierung

- Developer (Andrin Heinis):			Umsetzung der Logik & DB

- Designer (Lorenzo Hug):				UI/UX Design

#### Projektablaufplanung

- Design Beispiele machen und präsentieren

- Grundgerüst

- Datenbank aufsetzen und Daten importieren

- Logik aufsetzen

- Features einbauen

- CSS

- Testing

- Präsentieren

#### Aufwandplanung

- Zeit:			2 Wochen, 40h pro Person, insgesamt 160h.

- Budget:		CHF 2’500.

- Ressourcen:	Team von 4 Personen (Dev, Design, PO, Kunde).

#### Antrag / Vorschlag

10'000 CHF

Ressourcen:

- Grundgerüst		HTML5

- Design				CSS

- Logik				JS

- DB					MySQL

- Verbindung DB		PHP

- Server				Nuxt

Der Aufraggeber												Der Projektleiter

Tom Sandmeier												Louis Schulle